Notizen Implementierungsphase :

* Nachträglich Factory Object, DB Zugriff Interface
* Erkenntnis, dass Question Object abstract sein muss, da unterschiedliche Anforderung an Question im Fall editieren und Question in Quiz
* Bei Tests kein Mock der Datenbank sondern Test mit DB mit Dummy Daten, die mit Neuerstellung per dbCreate.php / dbPop.php jederzeit auf Ausgangszustand gesetzt werden kann
* Anfänglich keine Branches in Git zur Entwicklung einzelner Komponenten erstellt => Lernprozess
* Genereller Versuch programming against interfaces umzusetzen, um Projekt erweiterbar zu gestalten